施工单位在网上申报验收

监督员拟安排验收，报站领导安排

处、站领导安排验收，指定“验收最后确认人”“　人”“人”

不通过

验收通过与否

施工单位网上申请复查，同时上传《建设工程竣工验收报告》、《工程竣工验收证书》、验收会议纪要，并提交上述书面文件至监督站

通过           （存在不影响工程实体结构安全或主要使用功能的质量问题）

监督员审核材料，并确认“申报日期”

不通过

“验收最后确认人”选择是否安排现场抽查及确认“竣工验收日期”

通过

不抽查

抽查通过与否

不通过

通过

系统自动将工程进度改为“竣工验收”，并将 “申报日期”作为“竣工验收时间”

通过

备注：1、原则上监督员确认”申报日期”为施工单位网上“申报材料日期”。

2、监督员应在3个工作日内确认“申报日期”，“验收最后确认人” 应在3个工作日内选择是否安排现场抽查及确认“竣工验收日期” 。

３、《建设工程竣工验收报告》、《工程竣工验收证书》的“竣工验收时间”在网上申报材料时暂不填写，待监督信息系统确认“竣工验收时间”后再填写。